## Slide 1: rCore Tracing via eBPF W11&12
郝子胥 刘宇淏

## Slide 2: eBPF JIT
支持跳转与条件跳转
部分代码重构
基本功能大致完成，剩下的依情况补充

## Slide 3: eBPF JIT
主要缺失的指令：大小端相关，原子操作等
现在用不太到，并非重点

## Slide 4: BPF module in rCore
mod.rs: BPF对象管理
map.rs: map管理与基本操作
program.rs: 程序管理与运行
tracepoints.rs: 追踪点的eBPF程序挂载
helpers.rs: helper functions

## Slide 5: BPF对象管理
BPF程序/BPF Map
统一资源描述符分配
TODO
close(2)应当能释放上述对象
需要接入进程与fcntl(2)
不那么重要

## Slide 6: BPF Map
BPF Map CRUD接口
ArrayMap
TODO
HashMap
Done: HashMap
已实现相应的接口与部分测试

## Slide 7: BPF Program
自定义的Load系统调用
内核对Map FD的动态重定位
用户程序动态注入Map信息
BPF程序可以静态编译（伪CO-RE？）

## Slide 8: Tracepoint支持
目前只有kprobe
Kretprobe实际对应两个入口点
TODO
Kretprobe挂载点
kprobe/kretprobe挂载均已支持

## Slide 9: Helpers
Map CRUD
Rust-style bpf_trace_printk (based on dyn_fmt)
TODO
probe_read, ktime_get_ns…
Done: 更多的Helper Functions
bpf_ktime_get_ns
bpf_get_smp_processor_id
bpf_get_current_pid_tgid
bpf_get_current_comm
bpf_probe_read

## Slide 10: 规划
上述TODO，无机制重大变更
用户监控程序
几个样例eBPF tracing程序

## Slide 11: 已实现
用户监控程序：一个愚蠢的monitor
几个样例eBPF tracing程序
TODO: tracepoint重构

## Slide 12: DEMO
过于愚蠢所以没有图片

## Slide 13: 其它tracing基础设施
异步函数支持
  或静态tracepoint
Uprobe/uretprobe
  初步想法：插桩sys_exec
Backtrace已经坏掉了
  Stack unwind方式与生成的代码不匹配
    经典frame pointer方式，但s0并没有用作fp
  Dwarf? .eh_frame?